بطاقة 140 ألف برميل باليوم التوقيع على اتفاقية دراسات مصفاة دير الزور

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية عبد اللة الدردري وبحضور وزير النفط والثروة المعدنية.

تم في دمشق بتاريخ 5/11  التوقيع على اتفاقية دراسات مصفاة دير الزور بين شركة نور و شركة وود ماكينزي وذلك في فندق شيراتون.

واكد السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان هذا المشروع يعد من المشروعات الاقتصادية المهمة نظرا للنمو المتزايد في الطلب على الطاقة لافتا الى ان الحكومة ستقدم افضل الشروط اللازمة والممكنة لانجاح هذا المشروع لانه يأتي ضمن خطط واستراتيجيات الحكومة السورية لدعم قطاع الطاقة وتنمية المنطقة الشرقية.‏

واشار الى ان هذه الخطوة تعد نقطة علام للتحول نحو اليات جديدة للاستثمار والشراكات ما بين القطاع العام السوري والخاص السوري والعربي والدولي من خلال طرح مفهوم جديد لتمويل المشاريع وتطوير الاستراتيجية الاستثمارية في سورية لافتا الى ان ذلك يعكس اسلوب التفكير الاقتصادي الذي يتطور الان في سورية لجذب الاستثمار العربي والاجنبي اضافة الى مساهمة المواطن السوري عبر تملكه أسهماً في هذه الشركات المهمة.‏

من جانبه ناصر المرّي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "نور" أكد بأن من يستثمر في سورية  اليوم سيجني ثماراً طيبة مستقبلاً لأن فيها ثروة وطنية لا تقدر بثمن وهنا وجدنا ضالتنا من فرص استثمارية تكفي للجميع أما الاستثمار في المصافي فهو أحد أهم الاستثمارات، إذ لدينا خطة للاستثمار في الطاقة والعقارات والتقنيات

كما أشار الى ان شركة نور تسعى من خلال مشروع مصفاة دير الزور الى المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الصناعي وتكوين قيمة مضافة لسورية وذلك في سياق الخطة الصناعية الطموحة التي تعتمدها مشيرا الى ان شركة نور للنفط سوف تعمل على استقطاب الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع طبقا لأفضل معايير الجودة والمتطلبات البيئية

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة نور للإستثمار المالي الكويتية قد وقعت في 21/5 هذا العام مذكرة تفاهم تتولى بموجبها الأخيرة تشكيل تحالف مالي بقيادتها يضم رجال أعمال ومؤسسات وشركات حكومية سورية وعربية وأجنبية بغرض إقامة وتشغيل مصفاة دير الزور باستطاعة تقدر ب140 الف برميل /يومياً .

ونص التفاهم على البدء بتأسيس شركة المشروع على شكل شركة مساهمة مغفلة في سورية برأسمال يتناسب مع تحقيق غاياتها لتحضير الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية اللازمة للمشروع والاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على ان يتم التأسيس وتحضير الدراسات خلال تسعة أشهر من تاريخ دخول المذكرة حيز التنفيذ

وتتعهد شركة نور بأن يلتزم مشروع المصفاة بالسلامة الصحية والبيئية المطبقة في الصناعة النفطية.

كما تلتزم بأن يتم تأسيس شركة المصفاة خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع وبعد إقرار خطة العمل من الفريقين وتأسيس شركة المصفاة تقوم وزارة النفط والثروة المعدنية بتسليم الأرض الى شركة المصفاة وتقوم أيضاً وعلى نفقتها بتأمين إيصال البنية التحتية لأطراف المشروع، كما تقوم الوزارة بتسليم شركة نور جميع البيانات والمعلومات المتاحة لديها ذات الصلة بالمشروع والدراسات الفنية والمالية التي تمت من قبلها وتسترد الوزارة في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع النفقات التي أنفقتها مقابل هذه الدراسات .

وتلتزم الوزارة بإبرام اتفاقية باسم حكومة الجمهورية العربية السورية مع شركة المشروع لتزويد شركة المصفاة بكميات النفط الخام وفق المواصفات المتوافرة محلياً بالأسعار العالمية وتلبي احتياجات المشروع وطاقته التخزينية .

كما تلتزم الوزارة بإبرام اتفاقية شراء مع شركة مشروع المصفاة تتعهد فيه بشراء سائر منتجات الشركة بأسعار السوق العالمية وترحيل المشتريات من المصفاة بما يتناسب مع طاقتها التخزينية.

و تقدر تكاليف المشروع الأولية بنحو 1.5 مليار دولار وسيلحظ تصميم المصفاة إمكانية تكرير مزيج من النفط الخام السوري الخفيف والثقيل وبنسبة 50% لكل نوع وكذلك إمكانية تكرير النفط الخام السوري الثقيل وبنسبة 100 مما سيساهم في تحقيق قيمة مضافة إضافية وقد تم تخصيص الأرض اللازمة لإقامة هذه المصفاة في منطقة أبو خشب شمال شرق مدينة دير الزور.

وبموجب اتفاقية دراسات المصفاة ستقوم شركة نور للنفط بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع إلى جانب الدراسات الفنية والمالية والتسويقية وكافة الجوانب القانونية وفي هذا الإطار أكدت الشركة بأن ثمة مساعي من خلال المصفاة ومجمع البتروكيماويات للمساهمة في تحقيق المزيد من النمو الصناعي وتكون قيمة مضافة لسورية وتكوين فريق عمل متخصص يضم كوادر بشرية تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال واستقطاب الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع طبقاً لأفضل معايير الجودة والمتطلبات البيئية. وقع الاتفاق كل من ناصر عبد المحسن المرّي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نور ومايك ويلكوكس مدير إدارة الدراسات والبحوث في شركة و وود ماكنزي البريطانية

بطاقة 140 الف برميل يومياً وكلفة 2.6 مليار دولار

مصفاة للنفط بين سورية ايرانية فنزويلية

تم في دمشق أمس توقيع اتفاقيــة الشراكة بين  الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه (NIORDC ) و وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ( MOPMR ) ممثلة بالشركة العامة لمصفاة حمص ,   ووزارة الطاقة والنفط في جمهورية فنـزويلا البوليفارية ممثلة بشركة نفط فنزويلا       (PDVSA) , وشركة (SKS O&G)  للنفط والغاز الماليزية لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام باستطاعة 140 ألف برميل باليوم في منطقة الفرقلس شرقي مدينة حمص , في فندق الفورسيزنز.

وأشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو ان المشروع  يتكون من تمويل وإنشاء مصفاة متكاملة لتكرير النفط الخام بطاقة إجمالية تبلغ 140 ألف برميل/يوم.

وتبلغ كلفة المشروع التقديرية ( بحسب الدراسة الاقتصادية الأولية ) حوالي 2.6 مليار دولار بحيث  تقوم كل من وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية, والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه, وشركة نفط فنزويلا   بتزويد النفط الخام اللازم لتشغيل المصفاة وفق الحصص التالية :

  - تزود الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط كمية 28000 برميل/يوم

  - تزود وزارة النفط والثروة المعدنية السورية كمية 70000 برميل/يوم

  - تزود وزارة الطاقة والنفط الفنزويلية كمية  42000 برميل/يوم

و تساهم الجهات المبينة أعلاه بتمويل المصفاة , وسوف تكون نسبة التمويل المباشر حوالي   30% والباقي 70 % على شكل قروض  من هيئات ومؤسسات تمويلية .

وعن تأسيس الشركة أوضح انه في خلال ستة اشهر من نفاذ اتفاقية الشراكة هذه , يقوم الأطراف بتأسيس شركة مشتركة خاصة بالمصفاة, ويوضع لها نظام أساسي  وتشهر أصولاً لتتولى كافة الفعاليات الكفيلة بإنجاز المشروع ،ويقوم الأطراف في وقت تسجيل الشركة بوضع مبلغ يساوي نسبة 100 %  من أسهمهم في رأس المال الأولي , وذلك في حساب مصرفي يعمل في سورية باسم الشركة "تحت التأسيس " وفقاً للقوانين التجارية

وأشار العلاو في مؤتمر صحفي عقد بعد توقيع الإتفاقية  الى الأهداف الأساسية للشركة والمتمثلة في  امتلاك وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشروع والتأكيد على أن المشروع قد أنشئ وتم تشغيله وصيانته وفقاً للمواصفات العالمية ولما هو معتمد في الصناعة البتروكيماوية الدولية و وفقاً لأنظمة الصحة والسلامة والبيئة المطبقة،وتقديم منتجات عالية النوعية وفقاً للمواصفات الدولية المقبولة،وتطوير العمل من أجل الحصول على مستويات عالية من الإنتاج وبتكلفة مقبولة  وتبني سياسات تصميمية تحقق أرباحاً للشركة.

كما أوضح العلاو ان الإتفاقية وضعت عدد من الإتفاقيات التي ستوقع لاحقاً وهي اتفاقية تزويد النفط الخام إذ تبرم الشركة المشتركة اتفاقية لتزويد النفط الخام مع كل من وزارة الطاقة الفنزويلية و وزارة النفط السورية و الشركة الإيرانية لتكرير و توزيع النفط, وتكون هذه الجهات مسؤولة عن تسليم حصصها من النفط الخام المتفق عليها  وذلك في ميناء سوري يتم تحديده،مدتها 25 سنة على الأقل.

بحيث تقدم المعادلة السعرية للنفط الخام من قبل PDVSA,MOPMR,NIORDC عند نقطة التسليم, بموجب بنود وشروط يتفق عليها ووفق سعر السوق لعقود الشراء الطويلة الأمد،واتفاقية  بيع وشراء المنتجات وبموجب هذه الإتفاقية يتم شراء المنتجات من خلال اتفاقية شراء يتم توقيعها بين الشركة المشتركة ووزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية من أجل تلبية المتطلبات المحلية في  سورية  , وكافة أسعار وبنود البيع سوف تكون وفق أسعار السوق العالمية.

إضافة الى اتفاقية تأجير الأرض حيث  يتم إبرامها بين الشركة المشتركة  ووزارة النفط والثروة المعدنية في سورية لاستئجار الأرض التي سيقام عليها المشروع في منطقة الفرقلس , بحيث تكون الأرض مناسبة وخالية من أية إشغالات، واتفاقية التمويل بين الشركة المشتركة والممولين.

حيث يتكون رأس المال الأولي للشركة من خمس ملايين (1000000 ) يورو ("رأس المال الأولي" ) موزع على 100000 (مائة ألف سهم) مسجل قابل للتصويت بقيمة السهم ،ويودع الأطراف مبلغ يساوي 100% من نسب أسهمهم في رأس المال في حساب مصرفي لمصرف يعمل في سورية وفقاً للقوانين التجارية.

- تكون نسبة رأس المال الأولية وفق الجدول التالي:

| حملة الأسهم | الحصة |
| --- | --- |
| وزارة النفط السورية MOPMR | 15% |
| الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه | 26% |
| وزارة الطاقة والبترول الفنزويلية | 34% |
| شركة SKSO&G | 26% |
| الإجمالي | 100% |

و  يدير الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء ( إثنان عن كل طرف ) ومدير عام تنفيذي يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة .

ويتمتع المشروع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار .

كما ستقوم تقوم الشركة المشتركة بتمويل وإنشاء البنى التحتية خارج حدود المصفاة ( خطوط أنابيب تزويد النفط الخام , وخطوط تصريف المشتقات النفطية , وخطوط الكهرباء والماء والطرق .. ), على أن تسترد التكاليف ضمن اتفاق خاص يوقع مع وزارة النفط والثروة المعدنية.

كما أشار وزير النفط الى الجهود التي بذلت للوصول الى هذه الإتفاقية التي ستؤدي  لتأسيس مصفاة متطورة تنتج المشتقات وفق المواصفات العالمية الحديثة وستساهم في سد النقص والعجز الذي نعاني منه محلياً وأمل ان يبدأ التنفيذ العملي العام القادم وان تنجز كافة الأعمال في خلال ثلاث سنوات .

من جانبه لويس فيرنا معاون وزير الطاقة والنفط الفنزويلي أكد ان لدى سورية امكانات نفطية مهمة مشيراً اى انه لغاية 2013 سنتمكن من انتاج 2.5 مليون برميل في اليوم خاصة وان شركة بترول فنزويلا لديها إمكانية لإنتاج أكثر من 250مليون برميل وتصدير 400 مليون برميل يومياً خلال 5 سنوات .

وقع الاتفاق عن الجانب السوري مدير عام الشركة العامة لمصفاة حمص المهندس نور الدين مخلوف وعن الجانب الإيراني السيد نعمت رضا معاون وزير النفط وعن الجانب الفنزويلي السيد لويس فيرنا معاون وزير الطاقة والنفط.

وزير النفط يترأس اجتماعات تتبع تنفيذ الشركات التابعة لوزارة النفط خلال الأرباع الثلاثة

عقدت في وزارة النفط والثروة المعدنية  مؤخرا اجتماعات تتبع تنفيذ خطط الشركات التابعة للوزارة خلال النصف الاول من عام 2007.

وقد أكد السيد الوزير أهمية هذه الاجتماعات في متابعة العمل وتعزيز الإيجابيات وإيجاد الحلول اللازمة للسلبيات ومواضع التقصير لافتاً إلى ضرورة أن تكون نسب التنفيذ عالية بما يتفق مع الخطط الموضوعة ويساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء .

مشدداً على ضرورة ضبط الإنفاق وترشيد الإيفاد بحيث يحقق الغاية المرجوة منه كما أكد على ضرورة الاستثمار والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في ضوء توافر احتياطات كبيرة منها وبشكل رئيسي  مواد الفوسفات – الرخام – الملح – الجص – البازلت – الطف البركاني- الإسفلت الطبيعي والرمال الكوارتزية لافتاً ً إلى أن الوزارة تستثمر جزء من هذه الثروة وتسعى لتطوير الاستثمار في هذا المجال لرفد الاقتصاد الوطني بعوائد إضافية من القطع الأجنبي .

ونبين فيما يلي خطط تنفيذ الشركات

السورية للنفط خلال 3 أرباع

نفذت الشركة السورية للنفط خطتها في إنتاج النفط بنسبة 104% لكمية تم إنتاج 53162500برميل مقابل 51085951 برميل مخططه كماحققت الشركة خطتها في الحفر بنسبة 129% إذا تم في الحفر الاستكشافي حفر 19508 متراً مقابل 15850 متراً مخططه بنسبة تنفيذ 123%.

وقد عزا المهندس عمر الحمد مدير عام الشركة أسباب الارتفاع في نسبة التنفيذ إلى عمل الحفارة د.ح و3 خارج الخطة وفي مجال الحفر الإنتاجي تم حفر 99551 متراً مقابل 76553 متراً مخططه وبلغت نسبة التنفيذ 130%.

وقد بلغت نتيجة الإنتاج الإجمالي للشركة السورية للنفط 170389387 ألف ل.س مقابل 118310953 ألف ل.س مخططه وبنسبة تنفيذ 144% ويعود الارتفاع في نسب التنفيذ بشكل رئيسي إلى ارتفاع أشعار النفط عن المخطط .

كما حققت الشركة خطتها من مجال التصدير بنسبة 114% للكمية بالنسبة للنفط الثقيل إذا تم تصدير 3.692.931 طن مقابل 324487 طن مخططه.

أما بالنسبة للنفط الخفيف فقد تم تصدير 2577565 طن مقابل 2203712طن مخططة بنسبة تنفيذ 117% للكمية و150% للقيمة ويعود الارتفاع في نسبة التنفيذللقيمة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية عن المخطط.

أما بالنسبة للأنفاق الاستثماري فقد تم أنفاق 6989079 ألف ل.س خلال ثلاثة أرباع من عام 2007 مقابل /7500000/ ألف ل.س مخططه لكامل العام وبنسبة تنفيذ 93%.

السورية للغاز

أنتجت الشركة السورية للغاز خلال الثلاث أرباع لعام 2007/4337.357 /مليون م3 من الغاز النظيف مقابل 4005 مليون م3 بنسبة تنفيذ 108% و177315طن من الغاز المنزلي مقابل 161048 طن مخططه وبنسبة تنفيذ 110% كما أنتجت 351441ألف م3 من المكثفات مقابل 287743 طن مخططة وبنسبة تنفيذ122% إضافة إلى 9376طن من الكبريت مقابل 10344 طن مخططة وبنسبة تنفيذ 90%.

وقد عزا المهندس علي عباس مدير عام الشركة السورية للغاز ارتفاع نسب التنفيذ للمنتجات إلى رفع معامل الاستثمار للمنشآت الغازية وتشغيل المعامل على حمولات أعلى من 100% بسبب توفير كميات إضافية من الغاز الخام المنتج وتنفيذ الصيانة بزمن اقل من المخطط في كافة المواقع إضافة إلى الإشراف المستمر والمحافظة على التشغيل الجيد مما أدى لتقليل زمن التوقفات الطارئه في المنشآت إلى الحدود الدنيا موضحاً إن سبب انخفاض إنتاج 10 لكبريت يعود إلى توقف وحدة الكبريت في مديرية استثمار الغاز في الجبسة للصيانة الطارئه وتبديل فرت التفاعل القديم بأخر جديد في وحدة كبريت الحسكة مما أدى إلى توقف الوحدة عن العمل 117 يوم كما أنفقت الشركة على مشاريع الاستثمارية " الثروة الغازية – مباني سكن للعاملين – مباني الإدارة – مشروع مركز تنسيق بالريان – مشروع خط حمص – بانياس " 5651000ألف ل.س مقابل 7200000 ألف ل.س مخططة بنسبة تنفيذ 78% .

واستعرض عباس أهم الصعوبات التي تعاني منها الشركة السورية للغاز بـ عدم التزام الشركات والمؤسسات التي تستجر منتجات الشركة بدفع التزاماتها تجاه أنجاز مشاريع تطوير الغاز الهامة .

إضافة إلى تدني سعر بيع الغاز النظيف حيث إن السعر لا يتلاءم مع تكاليف الإنتاج الفعلية ولا يتضمن أي هامش ربح يمكن إن يؤمن للشركة مستلزمات العمل ويغطي تكاليف شراء الغاز الخام أضف إلى ذلك تسرب الكوادر الجيدة والمؤهلة خارج الشركة بسب تدني الأجور والتعويضات مقارنة مع شركات النفط والغاز العاملة داخل سورية وخارجها.

مصفاة بانياس

قامت شركة مصفاة بانياس خلال الثلاث أرباع عام 2007بتكرير نفط خام 4.227.801 طن متري مقابل 4.224.000طن متري ومخططة وبنسبة تنفيذ 100% كما قامت بمعالجة 480.572 طن متري من المشتقات مقابل 536.446 طن متري بنسبة تنفيذ 90% كما بلغ الإنتاج الإجمالي من النفط الخام والمشتقات المعالجة 6104314 طن متري مقابل 4760446 طن متري مخطط وبنسبة تنفيذ 131% وبحسب  المهندس عصام ريشة مدير عام المصفاة  فان ارتفاع نسبة تنفيذ الإنتاج ناجمة من التونير في الفاقد الصناعي الناجم بدوره من حسن أداء التشغيل

أما بالنسبة لخطة المبيعات فقد بلغت مجمل مبيعات المصفاة خلال الفترة 60.23.949 طن متري مقابل 4.348071 طن متري مخطط وبنسبة تنفيذ 99 % وفي ما يخص التأهيل والتدريب فقد بلغ عدد المتدربين خلال الثلاث أرباع 355 متدرب تدريبا داخليا و87 متدرب تدريبا خارجيا بنسبة تنفيذ 91 %

وقد قدم المهندس عصام ريشه جملة من المقترحات لتطوير عمل المصفاة كإعادة النظر بالأسس المتبعة   في إعداد الموازنة السنوية بدلالة مؤشرات السوق لدى رسم السياسات الإنتاجية وخيارات التشغيل وامتلاك إدارات الشركات المزيد من المرونة التي تتيح لها تأمين مستلزمات تنفيذ خططها الإنتاجية والاستثمارية بدون معوقات روتينية وإحداث بنك معلومات شامل للقطاع النفطي بشكل عام وعلى مستوى الأنشطة المتشابهة بشكل خاص ووضعه للاستثمار على شبكة حاسبه بإشراف الوزارة وتضييق الفترات الزمنية اللازمة للموافقة على إجراءات التعاقد وتصديق العقود للأعمال والمشاريع الاستثمارية التي تتطلب موافقة وتصديق السلطات الوصائية

مصفاة حمص

أوضح المهندس نور الدين مخلوف مدير عام مصفاة حمص ان الخطة الإنتاجية للشركة العامة لمصفاة حمصافترضت تكرير /3.902.100/ طن من النفط الخام /خفيف + ثقيل / و /121.000/طن من الغاز الطبيعي في حين بلغت كميات النفط الخام المكرر فعلياً /4.321.877/طن و/125.901/ طن من الغاز الطبيعي وبالتالي تم تنفيذ الخطة الإنتاجية للخامات المكررة لنهاية الربع الثالث بنسبة 110%في حين بلغت كمية الزيوت المنتجة فعلياً لنهاية الربع الثالث 52.030 طن في حين كانت الكمية المخطط إنتاجها 45.500 طن بنسبة 114%موضحاً ان كمية المشتقات المصدرة خلال هذه الفترة بلغت /406/ طن كيروسين طيران يضاف إليها تصدير /29.850/ طن مخلفات إنتاج /فحم / بقيمة /67.256/ ألف ل.س أما بالنسبة للمبيعات الداخلية فد بلغت كمية المشتقات النفطية المسوقة للسوق المحلية لنهاية الربع الثالث /40.54.944/طن بنسبة تنفيذ 114% كما بلغت كمية المشتقات المسوقة من الزيوت المعدنية لنهاية الربع الثالث /51.464/ طن في حين كانت الكميات المخططة /45.500/ طن بنسبة تنفيذ 113% وبلغت الكميات المسوقة الإجمالية لنهاية الربع الثالث /4.374.735/ طن في حين كانت الكميات الإجمالية المخطط تسويقها لنفس الفترة /3865500/ طن بنسبة تنفيذ 113% .

الشركة السورية لنقل النفط

تحققت خطة الشركة السوريـة لنقل النفط بنسبـة 112 % لنهايـة الربـع الثالث لعام 2007  فقد بلغ مجموع النفط الخـام المسلم والمصـدر 14.764 ألـف طن متـري مقابل 14.005 ألف طن متري بنسبة 105 % كما بلغ مجموع المشتقات النفطية 9.178 ألف طن متري و7.343 ألف طن متري بنسبة تنفيذ 125 % ليبلغ بذلك المجموع العام للنفط والمشتقات 23.942 ألف طن متري مخططة .

أما بالنسبة للخطة الاستثمارية فقد انفقت الشركة لنهايـة الربـع الثالـث من العـام الجاري 486899 ألف ليرة سورية مقابل 582600 ألف ل.س مخططة وبنسبة تنفيذ 84 % كما بلغ مجموع المتدربين لنفس الفترة 247 متدرب مقابل 552 متدرب منهم 33 تدريب خارجي و214 تدريب داخلي .

الشركة السورية للغاز

قامت الشركة السورية للغاز ضمن خططتها التجارية بنسبة الربع الثالث من عام 2007 شراء 450000 اسطوانة سعة 12كغ مقابل 110075 اسطوانة مخططة كما قامت بشراء 338141 طن من الغاز السائل مقابل 321434 طن بنسبة تنفيذ 105 % .

وحققت الشركة خطتها التجارية بنسبة 108 % للقيمة إذا بلغت قيمة مبيعاتها من اسطوانات الغاز والغاز السائل 8505407 ل.س مقابل 7872876 ل.س مخططة كما انفقت الشركة على مشاريعها الاستثمارية 198407 ل.س مقابل 236000 ل.س بنسبة تنفيذ 84 % .

وبلغ عدد  المتدربين في الشركة بنهاية الربع الثالث للعام الجاري 305 متدرب منهم تدريب داخلي 295 و10 تدريب خارجي

محروقات

بلغ إجمالي الكميات التي باعتها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية لنهاية الربع الثالث من عام 2007 من المنتجات النفطية التي تتعامل معها 8.524 مليون متر مكعب تعادل 7.012 مليون طن من المنتجات النفطية التالية (البنزين بأنواعه ، مازوت ،كيروسين ، بأنواعه ) .

كما بلغ إجمالي مبيعاتها من الزيوت والشحوم المعدنية و الفيول والإسفلت وفحم  الكوك الوايت سبريت 5.177 مليون طن حيث وصل إجمالي المبيعات 12.189 مليون طن داخليا وخارجياً كما اشترت الشركة من المصادر المحلية لنهاية الربع الثالث من عام /2007/ 4.774مليون متر مكعب / بنزين – مازوت – كيروسين ) تعادل 3.882 مليون طن،و3.475مليون طن من الزيوت المعدنية ، الفيول ، الإسفلت - فحم الكوك-  الوايت سبريت ) ،حيث وصل إجمالي المشتريات الداخلية إلى 7.357 مليون طن واستوردت الشركة لنهاية الربع الثالث من عام 2007/4714878/ طن من المازوت والبنزين الممتاز و الفيول والزيوت والشحوم المعدنية وأشار المهندس عبد الله الخطاب مدير عام الشركة إلى أن قيمة المبيعات الإجمالية المنفذة لنهاية الربع الثالث من عام 2007/131.228/ مليار ل.س منها وبلغت قيمة المستندات الإجمالية لنفس الفترة  299.46 مليار ل.س منها 123.342 مليار ل.س مشتريات خارجية موضحاً أن قيمة المشتريات (داخلياً وخارجياً ) لنهاية الربع الثالث اكثر من قيمة المبيعات الإجمالية ( داخلياً وخارجياً ) بفارق 167.818 مليار ل.س وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية كما أوضح  الخطاب أن إجمالي الإنفاق الفعلي على المشاريع الاستثمارية 873239 ألف ل.س بنسبة 73% من إجمالي قيمة الاعتمادات الاستثمارية لشركة محروقات لعام 2007 والبالغة 1200000 ألف ل.س وبنسبة 84% من إجمالي قيمة الاعتمادات الاستثمارية المخططة خلال الربع الثالث والبالغ 1033618 ألف ل.س

- السورية لتوزيع الغاز

بلغ إجمالي الكميات التي باعتها الشركة السورية لتوزيع الغاز لنهاية الربعا لثالث من عام 2007 من مادة الغاز المسيل /625110/ طن بنسبة تنفيذ من المخطط 103 % وبلغ مبيع اسطوانات الغاز الفارغة 89380 اسطوانة سعة 12 كغ بنسبة تنفيذ 26 % و338 اسطوانة سعة 20كغ .

فيما بلغ إجمالي المشتريات الداخلية لمادة الغاز المسيل من المصادر المحلية  لالفترة 337606طن وبلغت كمية المستوردة من مادة الغاز المسيل 277690 طن بنسبة تنفيذ 104 % ويكون بذلك إجمالي المشتريات 615296طن.

أما بالنسبة للخطة الإنتاجية فقد بلغ انتاج اسطوانات الغاز المعبأة 48788626 اسطوانة معبأة وهي تعادل 102 % من المخطط.

كما بلغ الانفاق الفعلي على المشاريع الاستثماريـة لنهاية الربـع الثالث 198407 ألف ل.س أي بنسبة 84 % من المخطط والبالغ لا236000 الف ل.س

- المؤسسة العامة للجيولوجيا

قامت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية لغاية الربع الثالث لعام 2007 بإجراء مسح جيولوجي وجيوفيزيائي لـ 5256كم2 مقابل 2200كم2 مخططة وبنسبة تنفيذ 117% وحفر آلي لـ 8856 م  .ط مقابل 9000 م.ط مخططة وبنسبة تنفيذ 98% كما أجرت قياسات جيوفيزيائية كهربائية لـ7052 نقطة مقابل 6000 مخططة وبنسبة تنفيذ 118% كما قامتبتحضير ودراسة عينات فلزية كيمائية – صخرية – مستحاتية  وعناصرأثرلـ 4638 عنيه مقابل 3690 مخططة وبنسبة تنفيذ 126% وأجرت 1567 تجربة جيوهندسية مقابل 1228 وبنسبة تنفيذ 128% .

وفي إطار التدريب والتأهيل فقد قامت المؤسسة بتدريب /41/ عاملاً تدريباً داخلياً على برامج الكومبيوتر واللغة الانكليزية والتطوير الإداري و/6/ عناصر تدريبياً خارجياً أما بالنسبة للخطة الاستثمارية فقد بلغ مجموع الاعتماد لمشاريع المؤسسة لكامل عام 2007/111500/ألف ل.س وبلغ الاعتماد المخطط لغاية الربع الثالث لعام 2007 /69438/ألف ل.س وبلغ الإنفاق الفعلي /42903/ ألف ل.س بنسبة تنفيذ /62% لغاية الربع الثالث و/38/% لكامل العام.

الشركة العامة للرخام

قامت الشركة العامة للرخام والإسفلت بإنتاج مامجموعة /616920/ طن من المواد الرخامية الخام مقابل /686.760/ طن مخططة بنسبة تنفيذ قدرها/ 90/ %و/167.746/ م2 من الألواح الرخامية مقابل 263.800/ م2 بنسبة تنفيذ قدرها /64/ % كما أنتجت خلال الأرباع الثلاثة لعام 2007 / 76.699/م2 قطع رخامية مفصلة مقابل /120.600/ م2 إضافة إلى /329.985/ طن من الجص الخام مقابل /353.900/ طن بنسبة تنفيذ 93% فيما بلغت بنسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية للطف البركاني 75% إذ تم إنتاج /569.573/ طن  منه مقابل /760.900/ طن إضافة الى انتاج/ 56.402/ طن من الإسفلت البشري مقابل /77.000/ طن بنسبة 73% فيما نلاحظ تراجع في خطة التزفيت اذ تم تذفيت /88.709/ م مقابل /345.00/ م بنسبة26% وقد عز المهندس غازي جبيلي ذلك الى عدم التزامن الجهات العامة ومديريات الخدمات الفنية بتزفيت وعزل  منشآتها لدى الشركةمشيرا الى وجود تحسين في الاونة الاخيرة على نتائج العرل والتزفيت كما اشار الى ان سوء نوعية المواد المنتجة في المقالع عموما بسبب التلف وعدم الوصول الى الطبقات المقيدة بعد ادى الى تراجع خطة الانتاج النظامي اضافة الى عدم موافقة الزراعة على اعطاء التراخيص لبعض الموافقة المعهد في محافظتي اللاذقية وحلب

فيما بلغت قيمة المبيعات الداخلية /476.250/ الف ل.س مقابل /534.883/ الف ل.س بنسبة تنفيذ قدرها /89/% امابالنسبة للمبيعات الخارجية بلغت /26.425/ الف ل.س مقابل /59.939/ الف ل.س بنسبة تنفيذ قدرها 44% واذ ماقورنت بمبيعات نفس الفترة لعام 2006 نلاحظ زيادة في قيمة المبيعات الداخلية بمقدار /81397/الف ل.س (منفذ 39.5461 الف ل.س مقابل 48.7107 الف ل.س بنسبة 80% وقد استعرض المهندس غازي جبيلي اهم الصعوبات التي تعترض عمل الشركة كعدم التزام شركات القطاع العام باستجرار حاجاتها من الرخام والإسفلت من منتجات الشركة واللجواء لتأمينها من المعامل الخاصة  وفرض ضرائب ورسوم مختلفة على الشركة المتمثلة بحق الدولة على المواد الخام بواقع 15% ورسم الانفاق الاستهلاكي 15% ممما انعكس سلبا على منتجات الشركة وقلة استجرار جهات القطاع العام الانشاتي والاتحاد والتعاوني السكني لحاجة المشاريع من الرخام من منتجات الشركة ولجوء هذه الجهات الى تامين طلباتها من المنشات الخاصة ومن الرخام الاجنبي اضافة الى صعوبة الحصول على التراخيص في وزارة الزراعة لفتح المواقع الجديدة او تجديد التراخيص السابقة سواء في مواقعها في اللاذقية او في المواقع الاخرى في باقي المحافظات مما يشكل عقبة في تحقيق خطط الشركة الإنتاجية .

الشركة العامة للفوسفات والمناجم

قامت الشركة العامة للفوسفات والمناجم ضمن خطتها الإنتاجية لغاية الربع الثالث من عام 2007 بإنتاج مامجموعة 2.727.427 طن من الفوسفات العادي والمغسول مقابل 2.641.500 طن بنسبة تنقيذ 103% إضافة إلى 58.262 طن من الملح الصخري مقابل 54.900 طن بنسبة تنفيذ 106% و1.191.506 طن من الرمال االكوارتزيه مقابل 775.000 طن مخططه بنسبة تنفيذ 154% كما قامت بتصدير 2.259.010 طن من الفوسفات والاسمدة  مقابل2.555.500 طن مخططة بنسبة تنفيذ 54% وقامت بتسويق 60.972 طن من الملح الصخري مقابل 54.900طن مخططة بنسبة تنفيذ 111% وتعاني الشركة بحسب المهندس فرحان المحس من صعوبات عدة بسبب توقف التصدير إلى لبنان وتوقف المناجم لتعرضها لأمطار وعواصف غبارية  اثرت على مردود المصانع إضافة إلى عدم توفر مادة الفتيل الصاعق لزوم المناجم وانقطاع التيار الكهربائي متكرر مما اثر على جاهزية المصانع بشكل خاص مشروع الغسيل وقدم الآليات المنجمية .

وبلغ الاتفاق الفعليعلى مشاريع الخطة الاستثمارية لنفس الفترة 145.130 ألف ل.س مقابل 235.805 ألف ل.س بنسبة تنفيذ 62%.

ربط خط الغاز العربي مع الشبكة التركية

لزيادة التعاون في مجال نقل وتسويق الغاز مع الدول المجاورة تم عقد اجتماع في الشركة السورية للغاز بين شركة بوتاش التركية والشركة السورية للغاز في حمص مؤخراً لدراسة المواضيع المتعلقة بتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية لخط الغاز العربي في سوريا والذي يمتد من حلب الى الحدود السورية التركية بطول 62 كم وبقطر 36انش حيث قدم الجانب السوري عرضا عن تقدم الأعمال في المرحلة الأولى لخط الغاز العربي من الحدود الأردنية الى الفرقلس وسط سورية وبطول 320 كم بقطر 36 انش ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه مع بداية العام 2008 ، وقدم الوفد التركي شرحا عن التقدم الحاصل في وصلة الانابيب الممتدة ضمن الاراضي التركية من تورك اوغلو الى الى كلس على الحدود السورية بطول 93كم وقطر 36 انش ، ثم ناقش الجانبان إمكانية نقل الغاز من المصادر المتوفرة (ايران أربيجان ) من الحدود الشرقية لتركيا الى الحدود السورية باستخدام الشبكة التركية بهدف استيراد كميات من الغاز تصل حتى 3 مليار م3/عام ، لصالح الاستهلاك المحلي في سورية،وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ المشروعين في كلا البلدين والمتوقع الانتهاء من التنفيذ وتحقيق الربط بين شبكتي الغاز في كلا البلدين خلال الربع الاول لعام 2009.

وقد اعرب المدير العام للشركة السورية للغاز خلال الاجتماع عن أهمية التعاون الاستراتيجي في نقل وتسويق الغاز بين البلدين سوريا وتركيا نظراً لأهمية الموقع الجيوغرافي لكلا البلدين ومجاورتهم للدول المنتجة والدول المستهلكة للغاز وضرورة ربط خط الغاز العربي مستقبلاً مع شبكة الغاز الاوروبية من خلال شبكة الغاز التركية وقد اعرب الجانب التركي عن سعادته وتقديره لقرار الحكومة السورية في الأسراع بربط شبكتي الغاز التركية في كلا البلدين

الخطط المستقبلية لتشغيل المنشآت الغازية باستطاعة أعظمية على جدول أعمال

اللجنة الفنية في السورية للغاز

عقدت اللجنة الفنية الاستشارية في الشركة السورية للغاز اجتماعها الثاني لمناقشة المواضيع الرئيسية المتعلقة بمشاريع استثمار الغاز الطبيعي بنوعيها الحر والمرافق والدراسات الفنية وجدواها الاقتصادية ، بالإضافة إلى الدراسات المقدمة حول الحقول الغازية المستثمرة والحقول المكتشفة والاحتياطات المتعلقة بها والخطط المستقبلية لتشغيل المنشآت الغازية الحالية بالاستطاعة الأعظمية، وبناء المنشآت لاستثمار المصادر الغازية الجديدة وزيادة الإنتاج المستقبلي ، والسعي المستمر لتحقيق الاستثمار الكامل للغاز المرافق للنفط. كما تم اتخاذ مجموعة من القرارات لمتابعة تنفيذ المشاريع الحيوية ذات المردود الاقتصادي في الشركة.

وأكد المجتمعون أهمية العمل على الإعداد الجيد للصيانة الدورية بشكل مسبق وتنفيذها بشكل مخطط ومدروس للمحافظة على أفضل معامل تشغيل لهذه المنشآت ،مع التقيد التام بشروط الأمن والسلامة المهنية.

كما أشار المجتمعون إلى أهمية تدريب وتأهيل الكادر في كافة المواقع من خلال التدريب الداخلي ،واستمرارية التدريب الطويل في مركز تدريب استثمار غاز دير الزور ،إضافة إلى أهمية تحديث وتطوير المواقع والفعاليات في الشركة بإدخال أحدث المنظومات البرمجية والمعلوماتية المتوفرة التي يمكن استخدامها في مواقع العمل.

من جهة أخرى عقدت الشركة السورية للغاز مؤخراً مجلسها الإنتاجي الثاني لعام 2007 بمواقع الإنتاج في دائرة غاز المنطقة الوسطى برئاسة المهندس علي عباس مدير عام الشركة وحضور المدراء والفعاليات النقابية والحزبية في الشركة السورية للغاز،وكان من ابرز نقاط جدول أعمال المجلس الإنتاجي هو تتبع تنفيذ خطط الشركة السورية للغاز إضافة إلى إقرار خطة العام 2008.

وتحدث عباس عن المشاريع التنموية الإستراتيجية التي تقوم الشركة بتنفيذها كمشروع خط الغاز العربي – الجزء الأول مشروع معمل جنوب غاز المنطقة الوسطى ومشاريع أخرى تم التعاقد عليها أو قيد الدراسة مثل مشروع معمل شمال المنطقة الوسطى - الجزء الثاني من خط الغاز العربي مشيراً إلى إن هذه المشاريع ستغطي جزء كبيراً من الاحتياجات الغازية في سورية.

كما ناقش المجتمعون المشاكل والصعوبات في مواقع العمل وتمت مناقشتها من قبل أعضاء المجلس واتخاذ القرارات وإعطاء التوجيهات المناسبة لمعالجتها.

موقع الكتروني لمركز تعاون الغاز قريباً

عقدت لجنة قيادة مشروع سوق الغاز الأوروبي العربي المشرقي مؤخراً اجتماعاً في بيروت تمت خلاله الموافقة على خضوع خطة الغاز الرئيسية لدمج المعلومات الأحدث من مصر وهذا ما أعتبره المهندس نعيم دنهش مدير المشروع يمهد الطريق لاستكمال نمذجة الشبكة وتحديد مشروعات بنية تحتية إضافية لتعزيز شبكة الغاز في منطقة المشرق العربي. وأكدت اللجنة على ضرورة أن يبدأ مركز تعاون الغاز الأوروبي العربي المشرقي العمل على دراسات جدوى القسم النهائي من خط الغاز العربي في مرحلتين : من حلب الى كلس ومن حمص إلى حلب وهذا سيشمل تقييم التأثير البيئي المطلوب من مؤسسات التمويل التي ستقدم المال لاستكمال البناء وسيربط استكمال خط الأنابيب منطقة المشرق بتركيا ثم الإتحاد الأوروبي ، الأمر الذي سيسهل تصدير الغاز واستيراده.

كما أشار دنهش إلى إن المفوضية الأوروبية استجابت لطلب البلدان المستفيدة بالتمديد للمشروع الذي قدم الشهر الماضي .وفي حين ليس عادياً تقديم أموال إضافية لمشروع يعمل ، فيمكن فعل ذلك على أسس استثنائية حيث ستأخذ المفوضية قراراً بعد المراجعة القادمة لنصف مدة عمل المشروع.

من جهة أخرى بدأ مركز تعاون الغاز بالتخطيط لسلسلة من ورش العمل يتم عقدها في تشرين الثاني لمناقشة المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلدان المستفيدة، وسيستخدم المركز هذه الورش لتطوير برامج دعم وافية الشروط للبلدان المستفيدة كما ويستكمل العمل في الموقع الإلكتروني لمركز تعاون الغاز ومن المتوقع ان يبدأ بالعمل في تشرين الأول وسيقدم الموقع معلومات عن المشروع ، واحدث الأخبار وتقارير متنوعة يمكن تحميلها. وقد دعي المركز لتقديم محاضرة عن المشروع في الاجتماع القادم لمنتدى الطاقة الأوروبي المتوسطي الذي سيعقد في بروكسل في 16 تشرين الأول وسيساعد هذا على النهوض بسمعة المشروع في كل بلدان منطقة المشرق وفهمه.

ابحاث ودراسات في قطاع النفط والثروة المعدنية

تطبيق الإنتاج الأنظف في الصناعة ودوره في الحفاظ على البيئة

- تعمل الأنشطة الصناعية لتتوافق مع القوانين البيئية الخاصه ببرنامج الدعم البيئي من خلال مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية على دعم المؤسسات الصناعية المصرية لتحسين التزامها بالاشتراطات البيئية من خلال الإنتاج الأنظف.

الهدف الأول

يعد مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية هو حلقة الوصل بين قطاع الصناعة والخبراء وجهاز شؤون البيئة والمؤسسات التمويلية.

الهدف الثاني

الوعي بأهمية الإنتاج الأنظف وتطبيقه في ثلاثة قطاعات على الأقل من قطاعات الصناعة المصرية.

الهدف الثالث

الخبراء الفنيين المصريون يعملون على الترويج للإنتاج الأنظف بقطاع الصناعة وتطبيقه.

- يعمل مكتب الالتزام البيئي على تيسير تطبيق أساليب الإنتاج الأنظف والإدارة البيئية فيما يزيد على 120 مشروع متوسط وصغير الحجم ودعم تطبيق تلك الأساليب.

- يعمل مكتب الالتزام البيئي في مرحلته الأولى في أربعة قطاعات وهى:

- الصناعات النسجية

- الصناعات الغذائية

- الصناعات الهندسية

- الصناعات المعدنية

مساهمة مكتب الالتزام البيئي

- تقديم الخدمات الاستشارية

- إعداد برنامج تدريبي للمدراء والعاملين

- تقديم قروض ميسرة بقيمة 100 ألف جنيه كحد أقصى لتنفيذ استثمارات بيئية صغيرة.

- يتاح للمشروعات النموذجية بالقطاعات إمكانية الحصول على قروض ميسرة بقيم كبيرة تصل إلى 3 مليون جنيها مصريا وذلك لشراء المعدات التي تساعد على تحسين الأداء البيئي.

ماهو الإنتاج الأنظف:هو التطبيق المستمر لسياسة حمايه بيئية متكاملة للخامات وداخل عمليات الإنتاج والمنتج،وتتضمن الخدمات:

- الحد من الفاقد في المواد الخام

-  الاستغلال الأمثل للموارد

- الحد من التلوث

- تطبيق نظام الإدارة البيئية

- رفع كفاءة الأداء

- الاستفادة من المنتجات الثانوية

الإنتاج الأنظف

لماذا نستثمر في الإنتاج الأنظف؟

- تحسين الإنتاج والعمليات التصنيعية

- توفير المواد الخام والطاقة وتقليل التكلفة

- زيادة القدرة التنافسية

- التوافق مع القوانين البيئية

- الحد من الأخطار الناجمة عن المعالجة والتخزين وصرف المواد الخطرة

- تحسين الصحة والسلامة للعاملين

- تحسين الصورة العامة للمنشأة

هل يمكن تطبيق الإنتاج الأنظف الآن؟

نعم من خلال

ترتيب المنشأة من الداخل

برامج التدريب للعاملين

وسائل تحقيق الإنتاج الأنظف بيئيا

- إعادة الترتيب

- الحد من الاستهلاك

- إعادة الاستخدام

- الإحلال

- التدوير

# متطلبات نظم الإدارة البيئية

أولاً: نظام الإدارة البيئية EMS 14001

  - الهدف :

- التعريف بعناصر نظام الإدارة البيئية

- سهولة تنفيذ متطلبات نظام الإدارة البيئية على الأنشطة المختلفة طبقاً لأشكالها وأحجامها مما يشجع على التحسين الدائم لارتفاع البيئة ويحقق بيئة نظيفة وصحية.

- يسمح نظام الإدارة البيئية بأن تؤدى الشركات و المؤسسات أنشطتها تجاه التصنيع أو الخدمات بتكلفة مناسبة دون الاقتران بالبيئة.

1-2: متطلبات نظام الإدارة البيئية EMS

- جميع العناصر الخاصة بنظم الإدارة البيئية يجب أن تكون مناسبة للأنشطة التي تقوم بها الشركة.

- على الشركة أن تكون على معرفة تامة بالمطالب الأساسية و الاحتياجات اللازمة للبيئة.

- يجب الآخذ في الاعتبار التشريعات الداخلية للشركة ومدى تطبيق قوانين السلامة وا لصحة المهنية و الآمن الصناعي وكذلك الموقف المالي للشركة.

- تجهيز قائمة بالتشريعات الخاصة بالبيئة.

- تحديد الآثار بالبيئة و الناتجة عن أنشطة الشركة

- الإجراءات التي تقوم بها مجموعة العمل لحماية البيئة و التحسينات المستمرة ومدى ما تحصل عليه من دعم مالي لمشروعات حماية البيئة.

- المساندة الفعالة من رئيس الشركة و الإدارة العليا لتنفيذ مشروعات تحسين البيئة.

- التدريب المستمر للأفراد.

- معرفة الطرق و الوسائل الفنية اللازمة لجمع المعلومات و تحليلها.

- وجود نظام توثيق محدد ومتعارف عليه.

## ثانياً: المراجعة البيئية:

2-1الهدف:

التأكد من مطابقة الإجراءات التي تقوم بها الشركة لتتوافق مع متطلبات نظام الإدارة البيئية ISO 14001

إعطاء معلومات لتحليل النتائج التي تم استخلاصها من المراجعة البيئية لتطبيق نظام الإدارة البيئية.

2-2 نظم المراجعة البيئية:

- يعتمد نجاح نظام الإدارة على قيام الشركة بالمراجعة المستمرة و المتابعة و وضع المقترحات لتصحيح الأخطاء.

- يجب على الشركة الملاحقة المستمرة للتشريعات البيئية نظرا للتطور السريع و اليومي في هذا المجال.

- على الشركة تنفيذ الإجراءات التصحيحية فور الانتهاء من عمليات المراجعة و وضع التوصيات.

2-2-2 المراجعة الداخلية للأيزو 14001:

- حتى تتأكد الشركة من تنفيذ الإجراءات المطلوبة عليها أن تقوم بعمليات المراجعة للتأكد من المطابقة مع مطالب الايزو 14000 .

- من الأفضل أن يكون بالشركة قسم للمراجعة به أفراد مدربين على عمليات المراجعة التخصصية.

- وجود مراجعين داخلين يفيد الشركة في إجراء المتابعة المستمرة مما يعود على البيئة بالتحسين و الوصول للأفضل.

2-2-3 المراجعة الخارجية:

- يفضل أن تتم هذه المراجعة بواسطة مراجع خارجي و ذلك للحصول أول مرة على الصلاحية لشهادة الايزو 14000 .

- يجب أن يكون المراجع الخارجي معتمد وذو تدريب خاص.

- في كثير من الأحيان يفضل المراجع الخارجي لخبرته العالية في مجال المراجعة.

- يفضل الاتصال بالمراجع الخارجي قبل بداية عملية المراجعة واطلاعه على نشاط الشركة و التكنولوجيا المستخدمة.

- من مميزات استخدام المراجع الخارجي أنه شخص محايد لا يتبع أي إدارة بالشركة و يعطى النتيجة دون أي تأثير أو تحيز.

تلوث البيئة :

أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .

تدهور البيئة : التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.

حماية البيئة: المحافظة على مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث،  وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار  و المياه الداخلية(الأنهار) و البحيرات و المياه الجوفية ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخرى.

تلوث الهواء: كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان و البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء.

التلوث المائي: إدخال أية مواد أو طاقة في البيئية المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أويغير من خواصها.

جهاز شؤون البيئة

يقوم جهاز شؤون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.

نظام إدارة السلامة والصحة والبيئة لشركة بترول

الهدف: المشروع هو تطوير أداء الشركة في مجال سلامة والصحة والبيئة

السياسة والأهداف وعناصر الخطة

- نظام الإدارة و القياس والتفتيش

- سلامة إجراءات العمل والتصاريح والمواصفات

- التدريب والتأهيل

- البيئة

- المعلومات والتوثيق

- المقاولون وتوفير المواد

- الأدوار والمسئوليات والمهام

- السلوك

- الصحة المهنية

- الاستعداد للطوارئ

- التحقيق في الحوادث وكتابة التقارير عنها.

- تقييم المخاطر وإدارة التغيير

- السلامة الميكانيكية والتشغيلية

- القيادة والالتزام والمسؤولية

إنجازات أخرى تحققت بتطبيق نظام السلامة

- استحداث فريق  البيئة و فريق الدعم الفني للإدارة وتوفير مهندسي السلامة 24 ساعة.

- استحداث مركز تدريب خاص للتدريب على السلامة والصحة والبيئة.

3- الحصول على شهادة الجدارة للوقاية من الحوادث   (ROSPA) للشركة.

4- الحصول على شهادة ال ISO14001 المعنية بكفاءة نظام المحافظة على البيئة.

5- إيجاد نظام اتصال خاص بأمور السلامة والصحة والبيئة لجميع الموظفين و المقاولين

6- استحداث نظام إلكتروني لمتابعة التوصيات الناتجة من عمليات التدقيق والتحقيق في الحوادث.

7- استحداث نظام تدقيق متعدد المراحل لجميع مواقع الشركة.

8 - استحداث نظام المراجعة السنوية من قبل الإدارة العليا .

الضبط الشامل للجودة وإدارة الجودة الشاملة

1- وضع مواصفات للمنتج: و يشمل هذا دراسة متطلبات المستهلك (أبحاث التسويق) و ترجمتها إلى مواصفات فنية تستعمل كأساس في تصميم المنتج و تخطيط و تطوير العمليات الإنتاجية.

2 – ضبط جودة المواد الداخلة: على الشركة التخطيط لكافة أنشطة المشتريات من مواد خام أو نصف مصنعة و قطع غيار الصيانة إلى غير ذلك و ضبط هذه الأنشطة إذ أن لها تأثيرا بالغا على سير العمليات الإنتاجية و جودة المنتج النهائي.

3 – ضبط جودة المنتج أثناء التشغيل. : استهداف جودة المنتج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج و هذا عن طريق التحكم في العمليات و مراقبة و صيانة المعدات و الوسائل الإنتاجية.

4–  ضبط جودة المنتج النهائي : بإجراء عمليات الفحص و الاختبار على مواصفات المنتج النهائي قبل تصديره من المنشأة. كما يتعين على الشركة تعيين الطرق المناسبة التي تسمح بالمحافظة على جودة المنتج حتى يصل إلى يد المستهلك بكامل مواصفاته و يشمل هذا عمليات التغليف و التعبئة و التخزين و النقل و كذا ضبط و معايرة أجهزة القياس و الفحص.

5 – ضبط جودة المنتج بعد البيع : و يشمل هذا عمليات المبيعات و التوزيع، التركيب و التشغيل، المساعدة الفنية و الصيانة و هذا ما يطلق عليه عادة مسمى خدمة المنتج.

6 – إدارة الجودة و تمثل كل النواحي الإدارية المتصلة برفع و تحسين مستوى الجودة (مسؤولية الجودة, التدريب و الحوافز إلى غير ذلك)

مفهوم توكيد الجودة

- و يقصد منه جميع الإجراءات التخطيطية و التنظيمية اللازمة لإكساب الثقة الكافية بأن المنتج سيفي بمتطلبات المستهلك.

- يشمل توكيد الجودة أيضا التحقق من أن الجودة الفعلية هي الجودة المطلوبة. و يتضمن هذا التقييم المستمر للجودة و لفاعليتها.

- مفهوم توكيد الجودة أشمل و أوسع من ضبط الجودة الذي يهتم بالمواصفات و الإنتاج و الفحص و متابعة أداء المنتج.

تعريف مفهوم إدارة الجودة الشاملة: هي تضافر كل الجهود داخل المنشأة الإنتاجية أو الخدمية بهدف تحسين الأداء تحسينا مستمرا يؤدي إلى إرضاء المستهلك.

المفاهيم الأساسية الثلاث لإدارة الجودة الشاملة:

- التركيز على العميل: المفهوم الأساسي في نظام إدارة الجودة، إذ أن العميل هو سبب وجود أي منظمة أو منشأة إنتاجية التي تسعى من خلال عملياتها إلى تقديم منتجاتها أو خدماتها له حسب رغباته.

- التحسين المستمر (Continuous improvement)

- قيمة كل مشارك : قوة المنظمات تكمن في الأشخاص الذين يعملون لديها. العامل هو مصدر الأفكار التطورية و المقترحات التي تساهم في حل مشاكل الجودة و تحسينها.

- سلسلة المواصفات الدولية ISO 9000

  - : ISO 9000 إدارة الجودة و معايير ضمان الجودة – إرشادات للاختبار و الاستخدام

  - : ISO 9001  نظام الجودة – نموذج لضمان الجودة في التصميم و التطوير، الإنتاج ، التركيب و تقديم الخدمات

  - : ISO 9002نظام الجودة – نموذج لضمان الجودة في الإنتاج و التركيب

  - : ISO 9003نظام الجودة – نموذج لضمان الجودة في الفحص النهائي و الاختبارات

  - : ISO 9004عناصر و إرشادات نظم الجودة و إدارة الجودة

- سلسلة المواصفات الدولية ISO 14000

- سلسلة المواصفات الأمريكية ASQC Q90 series; MILSTD

الإجراءات الوقائية أثناء العمل

قواعد الاستخدام الآمن للمواد المشعة

- قبل الشروع في العمل بالمواد المشعة المنتجة المسببة لقدر من التعرض الأشعاعى الخارجي أو الداخلي  يجب على المستخدم توفير أجهزة الوقاية مثل المسح الأشعاعى عن بعد والحواجز الواقية. كما يقوم باستشارة مكتب الأمان الأشعاعى.

- منع الأكل أو الشراب أو استعمال مساحيق التجميل أو إعداد الطعام في أماكن تواجد المواد المشعة أو تخزينها.

- يمنع التدخين في أماكن تواجد المواد المشعة أو تخزينها.

- لا يتم تخزين الشراب أو الطعام في أماكن تواجد المواد المشعة أو تخزينها.

- يحرم سحب عينات المواد المشعة عن طريق الفم .

- يتم ارتداء البلاطى والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة أثناء استعمال المصادر المفتوحة. كما يتم خلعها بعد انتهاء العمل وقبل مغادرة المعمل أو أمكان استخدامها. كما يتم التنبيه بعدم لمس أي شئ بالمكان مثل الأقلام، الكراسات، مقابض الأبواب، التليفون أو ما شابه ذلك.

- يتم التعامل بحرص شديد مع المواد المشعة المفتوحة لتقيل التلوث إلى أدنى مستوياته. ويتم تحقيق ذالك بوضع والتعامل مع المادة المشعة وهى موضوعة داخل صينية أو ماشابه ذلك مصنوعة من مادة لا تعلق بها المادة المشعة ولا تتفاعل معها كما يسهل غسلها أيضا للحد من انتشار المادة المشعة خارجها مثل الصلب الذي لا يصدأ والمواد المطلية بالبور سلين.

- يتم عمل مسح اشعاعى للأشخاص والأسطح قبل مغادرة مكان العمل.

- في انسكاب المادة المشعة يتم عمل مسح اشعاعى للشخص نفسه وملابسة مع إزالة التلوث بسرعة للشخص نفسه.

- عند ثبوت تلوث المكان ، عن طريق المسح الأشعاعى، يشرع بسرعة في إزالته.

- يتم عمل مسح اشعاعى للأيدي ثم غسلهم قبل مغادرة المعمل أو الشرب أو الأكل أو التدخين.

- يتم التأكد من عدم تلوث الأجهزة أو أي شئ قبل نقله إلى مكان آخر أو تخزينه أو التخلص منه .

- يجب ارتداء أجهزة الوقاية الشخصية في كل أطوار العمل بالمواد المشعة. في حالة استخدامها يجب وضعها في مكان يتمتع بمستوى قاعدي للأشعة.

- يتم التخلص من النفايات المشعة طبقا للقواعد والإرشادات من قبل المكتب المختص بالرقابة على ذلك.

- بالنسبة لتخزين النفايات المشعة يتم وضعها في أوعية مغطاة بغطاء محكم وموضوع عليها علامة الإشعاع واسم المادة ونشاطها الإشعاعي ومستوى الإشعاع.

- تنقل المواد المشعة في حاويات واقية.

# طرق التقليل من التعرض الأشعاعى الخارجي

يمكن التقليل من التعرض الأشعاعى الخارجي بأحد الطرق الأربع التالية أو استخدام أكثر من طريقة في آن واحد:

- تقليل زمن التواجد بالقرب من المصدر المشع.

- السماح للمصدر بالانحلال قبل القرب منه.

- زيادة المسافة بين المصدر ومستخدم الجهاز.

- وضح حاجز واقي بين المصدر والشخص المتعرض.

- يتم التحكم في الطرق المؤدية إلى مناطق تواجد المواد المشعة  وعمل مسح اشعاعى لها ووضع العلامات الدالة على ذلك في حالة ارتفاع نسبة الإشعاع عن النسبة المسموح بها.

السـلامـة والصـحـة المـهـنيــة

لقد  تعددت في عالمنا المعاصر مفاهيم السلامة والصحة المهنية تبعاً لتعدد جوانب النظر ، وزاويا الرؤية له  يبدأ أنه برغم تعدد مفاهيم ودلالات الأمان الصناعي فإنها جمعاء تدور في فلك واحد هو الإنسان العامل ، وكيف نوفر له وسائل الأمن والأمان  وأمن الإنسان في حياته مرهون بأمنه في عمله  وإذا كان العمل حق وواجب  فهو أيضاً حياة ، ولكي نصل إلى غايتنا في الأمان للإنسان العامل فعلينا أن نتجه إلى بيئة العمل ومواقع العمل لنجعلها آمنه مأمونة  فهي مكمن الخطر  ومصدر الضرر.

مفهوم الصحة المهنية :

هو ذلك الفرع من الطب الذي يتعلق بدراسة وكيفية الوقاية من المشاكل الصحية المختلفة الناتجة عن تعرضات معينة بمجال مكان العمل .

أهمية طب العمل أو الصحة المهنية "

ترجع إلى عاملين أساسيين وهما:

- العاملين بكافة قطاعات الصناعة هم الفئة المنتجة في المجتمع .

- وهم المتعرضين لمخاطر وملوثات الصناعة وحدهم من دون قطاعات المجتمع.

مفهوم السلامة والأمان الصناعي

الأمان الصناعي هو تأمين عناصر الإنتاج وعليه فإنه يحقق الأهداف التالية من : حماية العمالة والماكينات والآلات والخامات ووسائل الإنتاج والإنتاجية . وحين يهدف الأمان الصناعي إلى حماية العمال ، فإنه يحقق بهذا هدفاً اجتماعياً ، كما أن حماية الآلات والخامات والإنتاج يحقق هدفاً اقتصادياً .

مفهوم تبادل الطاقة

*  الطاقة الحرة تنتقل بأسلوب غير خاضع للتحكم تؤدى لحدوث تلف في الأشخاص والماكينات .

* أشكال الطاقة تتضمن الطاقات الحرارية والكهربية والحركية والموضوعية والكيميائية والإشعاعية

* الصهاريج الكبيرة أو المقادير الكبيرة للطاقة تؤدى لتأثيرات عنيفة .

نموذج الحاسب الآلي يستخدم بكثرة لتحديد تحليل المخاطر أيضا فإن معظم تحليلات الأمان تستخدم في نظام التنبؤ.

التلوث الصناعي

## تلوث البيئــة: هو إطلاق عناصر أو مركبات أو مخاليط غازية أو سائلة أو صلبة إلى عناصر البيئة.

## أنواع ومصادر تلوث البيئــة

## 1- تلوث الهواء Air Pollution

يعتبر النشاط الصناعي مصدرا رئيسيا لتلوثِ الهواء ،وتنبعث من الصناعات الملوثات الشائعة، مثل ثاني أكسيد الكبريتِ، وسحب الغبار الدقيق، والهيدروكربونات، وأكاسيد النيتروجينِ، والأمونيا، وكبريتاتِ الهيدروجين،ِ وأوّل أكسيد الكربون، والفلوريدِات، والكلور،ِ والرصاص،ِ والنيكلِ والبيريليومِ بالإضافة إلى ملوثات معيّنة أخرى تتعلّقِ بالمواد الخام، وعمليات التشغيلِ والمُنتَجاتِ. كذلك فإن الأنشطة الصناعيةِ المتوسّطةِ والصغيرة، مثل المسابكِ، وأفران الأواني الفخارية البلدية، وصناعات الطوب، والورش الصغيرة، ومحاجر الجير، والفحم. . .

2 - تلوث المياه Water Pollution

تعتبر مياه الصرف الصناعي مصدرا رئيسيا للمركّباتِ العضوية وغير العضويةِ غيرِ القابلة للتكسيرِ الحيوي. وعندما تصرف إلى المَمرات المائية، تلتصق المركّباتُ بجزيئاتِ الرواسبِ حيث تتغذى عليها الكائنات الحية التي تعيش في القاعِ. ويتبع ذلك أن تتغذى على هذه الكائنات الحية كائنات حية أخرى وهكذا بالتتابع مما  يؤدى إلى تركيزات متزايدة. ومع التراكم يصبح التركيز كافيا ليسبب التسمم في قمةِ السلسلة الغذائيةِ.

3– النفايات الصلبة Solid Waste

أن المراقبة الفعّالة لمراحل تكون النفاياتِ، والتخزين، والمعالجة، وإعادة التدوير والاستخدام، والنقل، والاسترداد، والتخلص منها – كلها أمور ذات أهمية عظمى للصحةِ والحمايةِ البيئيةِ،

النظائر وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها :

وتنقسم هذه النظائر إلى نظائر اصطناعية لمعرفة مدى تسرب المياه السطحية وسرعتها والنظائر البيئية الثابتة (الأكسجين-18 والديوتيريوم- النيتروجين-15- الكربون –13) والمشعة (التريتيوم والكربون-14)

تعتبر المصادر المائية من أهم القضايا التي يجب استعمال كل الوسائل لتنميتها وأدارتها إدارة رشيدة والحفاظ عليها من التلوث وينطبق ذلك بدرجة أكبر في المناطق الجافة وشبه الجافة والتي تقع فيها معظم بلاد العالم العربي

تنقسم النظائر المستخدمة في أبحاث الموارد المائية إلى نوعين:

وهى النظائر التي لا توجد في الطبيعة وإنما تتولد بالتشعيع في المفاعلات النووية لتحديد سرعة واتجاه المياه الجوفية وتحديد التسرب من المياه السطحية مثل الأنهار والترع. ويتميز استخدام النظائر المشعة عن الطرق الهيدرولوجية التقليدية والتي تعتمد على قياس الفرق في ضغط المياه الجوفية وكذلك معامل التوصيلية الهيدرولوجية والذي لا يمكن قياسه إلا في المعمل أي في ظروف مختلفة عن الظروف الطبيعية.

أما استخدام النظائر المشعة فيتميز بالقياس المباشر لسرعة المياه الجوفية في الظروف الطبيعية مما يؤدي إلى نتائج دقيقة.

ويجب أن تتميز النظائر المشعة المستخدمة بقصر نصف العمر حتى لا تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية ويعتبر اليود-131 المشع ( نصف عمر 8 أيام) نظيراً مثاليا ـ حيث أن قياسه يمكن عن طريق كواشف جاما بطريقة مستمرة بعكس استخدام الملح أو الأصباغ التي تتطلب أخذ عينات وتحليلها بالمعمل.

ومن أهم مميزات استخدام المواد المشعة أن الكمية المستخدمة تكون ضئيلة جدا بدرجة لا تؤثر على خصائص المياه الجوفية ـ وهذا لا يتوفر في الملح الذي يجب أن يستخدم بكمية كبيرة.

ويوجد طريقتين لاستخدام المواد المشعة لتقدير سرعة المياه الجوفية :

الطريقة الأولى: طريقة البئر الواحد:

وفيها يتم حقن المواد المشعة في البئر ويتم قياس الإشعاعية بطريقة مستمرة ويمكن حساب سرعة المياه الجوفية بدلالة التغير في التركيز وكذلك يمكن تحديد اتجاه سريان المياه الجوفية عن طريق استخدام شرائح حساسة تتأثر بالإشعاع.

والطريقة الثانية: طريقة الآبار المتعددة:

وهذه الطريقة أكثر دقة من الطريقة الأولى ( طريقة البئر الواحد) وتتم بحفر بئر يكون مركزاً لمجموعة أخرى من الآبار على محيط دائرة ويتم حقن النظير المشع في بئر الحقن  ثم قياس تركيز أشعة جاما في جميع الآبار المحيطة (شكل2) وبذلك يمكن تحديد اتجاه السريان بمعرفة البئر المحيط الذي تم فيه زيادة في تركيز الإشعاع ويمكن حساب سرعة سريان المياه الجوفية بمعرفة الوقت الذي يستغرقه وصول النظير المشع من بئر الحقن إلى أقصي تركيز في بئر الاستقبال ويجب ملاحظة أن السرعة المقاسة يجب تعديلها لتكون السرعة الحقيقية أخذاً في الاعتبار مسامية الطبقة الحاملة.

الـنظائر البيئيـــــة

تعرف النظائر البيئية بأنها النظائر التي توجد في البيئة والتي لا يمكن للإنسان التحكم في تركيزها – والتي تتغير نسبتها بعوامل طبيعية وكيميائية وبيولوجية طبيعية.

وهى تنقسم إلى قسمين نظائر ثابتة ونظائر مشعة ، ومن أهم النظائر البيئية المستخدمة في مجال الموارد المائية هي :

النظائر البيئية الثابتة : أكسجين-18 ، ديوتيريوم (نظير الهيدروجين الثابت ذو الوزن الذرى 2)- الكربون-13 ، النيتروجين-15 .

النظائر البيئية المشعة : التريتيوم ، والكربون-14

النظائر البيئية الثابتة :

ما هي العوامل التي تؤثر على تركيز الأكسجين-18 والديوتيريوم في الطبيعة وذلك خلال دورة الماء

أثناء عمليات تبخر الماء من المسطحات المائية ( البحار- البحيرات والمحيطات) فان جزيئات الماء المحتوية على النظير الخفيف الأكسجين-16 والهيدروجين تتبخر أسرع من جزيئات الماء المحتوية على النظائر الثقيلة الأكسجين-18 والديويتريوم مما يؤدى إلى انخفاض تركيز كلا من الأكسجين-18 والديوتيريوم في بخار الماء المتصاعد . ويعتمد هذا التركيز على درجة حرارة التبخر – ونسبة الرطوبة في الهواء إذ توجد عمليتين تؤثر على هذا التركيز أولهما التجزئة النظائرية تحت ظروف التوازن وهذا يكون في حالة الرطوبة النسبية العالية التي تقترب من إل 100 في المائة أما في حالة الرطوبة النسبية القليلة في الظروف الجافة فإن التبخر يؤدى إلى تجزئة نظائرية أكثر منها في حالة التبخر  في ظروف التوازن.

وعند تكثيف البخار الذي يحدث دائما في ظروف التوازن فإن الماء المتكثف يتميز بالإثراء النظائرى للنظائر الثقيلة (الأكسجين-18 والديوتيريوم)  ولكنه يكون نسبيا أقل من الماء  الأصلي الذي حدث منه التبخر .

يرجى التفضل بالإطلاع والتوجيه.

رئيسة دائرة البيئة والتنمية المستدامة

هالة الصويتي

====================================================

النشرة الأسبوعية لوزارة النفط بإشراف الدكتور رياض الزرقة مستشار وزير النفط والثروة المعدنية و إعداد الآنسة منال زيتي من قسم الإعلام في وزارة النفط